Министерство здравоохранения Республики Алтай

Заседание коллегии № 2

19.09. 2014 г.                                                                                      Решение № 2.3.

Горно-Алтайск

«Об исполнении программы информатизации

Здравоохранения в Республике Алтай»

Заслушав и обсудив  доклад директора БУЗ РА «МИАЦ» «Об исполнении программы информатизации Здравоохранения в Республике Алтай» коллегия отметила: в настоящее время в России создана и функционирует Единая государственная информационная система здравоохранения (ЕГИСЗ), состоящая из отдельных региональных информационных систем здравоохранения интегрированных в федеральную систему.

В 2011-2013 гг. в медицинских учреждениях подведомственных Минздраву РА проводились мероприятия базового этапа информатизации медицины. Цели базового этапа – создание и обеспечение работы 3-х базовых электронных сервисов: электронная регистратура (ЭР), что означает 100% запись на прием к врачу в электронном виде, включая различные виды самозаписи; электронная медицинская карта (ЭМК), что означает 100% ведение медицинских карт в электронном структурированном виде; интеграция с ТФОМС, что означает 100% формирование счетов-реестров на основе записей в ЭР и ЭМК. Для этого потребовалось построить инженерную, программную и организационную инфраструктуру, в которой обеспечивается защита информации в соответствии с ФЗ-152 «О защите персональных данных». Общее название инфраструктурного комплекса – РС ЕГИСЗ (Региональный сегмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения). Основными элементами инфраструктуры являются:

А. Защищенные локальные вычислительные сети (ЗЛВС) мед. учреждений. Построено 1288 двухпортовых точек подключения, включая кабельные сети, защищенные телекоммуникационные шкафы, активное оборудование.

Б. Защищенная широкополосная сеть передачи данных, объединяющая локальные сети (ЗШПД). Сегодня услуга ЗШПД предоставляется ОАО Ростелеком.

В. Защищенные автоматизированные рабочие места (ЗАРМ). В мед. учреждения поставлено 285 АРМ + 50 принтеров + 3 инфомата + средства защиты информации.

Г. Медицинская информационная система МИС - О7 (Казань). Программный комплекс, который обеспечивает функционирование и взаимосвязь электронных сервисов. МИС О7 предоставляется как облачный сервис ОАО Ростелеком. Облачный — значит, что данные МИС хранятся в федеральном защищенном отказоустойчивом вычислительном центре.

Е. Портал здравоохранения Республики Алтай. Портал и сайты мед. учреждений создают единое информационное пространство системы здравоохранения, включая сервис корпоративной электронной почты.

Ж. Система управления эксплуатацией РС ЕГИСЗ. Построено специализированное помещение, в котором расположено серверное и телекоммуникационное оборудование предназначенное для управления инженерной и программной инфраструктурой.

Результаты:

– Сервис «Электронная регистратура» обеспечивается инфраструктурой РС ЕГИСЗ полностью.

– Сервис ЭМК обеспечивается в минимальном объеме в нескольких «пилотных» мед. учреждениях (Республиканская больница, Перинатальный центр, Стоматологическая поликлиника № 1, РЦПБС, Шебалинская ЦРБ). Однако для успешного ведения ЭМК требуется применение административного ресурса и перестройка отношения к информатизации медицинского сообщества в целом.

– Сервис интеграции с ФОМС - разработчик МИС О7 (КИР) ведет работу по созданию функционала полуавтоматического формирования счетов-реестров на основе записей в ЭР и приемных покоях стационаров. Для реализации этого сервиса требуется обеспечение до конца 2014 года 100% запись на прием исключительно средствами ЭР и оформление на стационарное лечение через приемные покои стационаров.

– Сервис - Интеграция данных АХД мед. учреждений в систему свода и анализа АХД МЗ РФ. Это означает внедрение средств автоматизированной передачи данных из программ бюджетного учета на портал МЗ РФ. К сожалению, из-за отсутствия средств сервис на сегодня не реализован, хотя реализовать его мы должны были еще в 2013 году!

Проблемы:

1. Высокие эксплуатационные расходы на «Защищенную корпоративную сеть передачи данных»  (ЗКСПД). В 12-13 гг. генподрядчик РТК проводил работы по внедрению и строительству инфраструктуры для реализации региональных компонентов федеральных сервисов «Единой государственной информационной системы здравоохранения» (ЕГИСЗ). Эти работы финансировались из средств бюджета РА. В настоящее время – это обязательство медицинских организаций.  Это очень дорого. Нами предлагалось на всех уровнях создать хотя бы в Горно-Алтайске свою сеть, стоимость её построения была соизмерима с годовой арендной платой, которую мы вынуждены ежегодно платить ООО «Ростелеком (РТК), но в финансировании было отказано. Министерство экономического развития РА информировал нас о том, что в 2014 году будет введена в строй единая ЗКСПД для государственных учреждений РА, однако такая система не была построена. В результате на 2014 год медицинские организации оказались вынуждены контрактоваться с РТК. Тариф, выставляемый РТК объективно высок, и трудновыполним медицинскими организациями, особенно финансируемыми чисто из бюджета.

Решением проблемы может и должно быть строительство собственной защищенной сети. На первом этапе предлагается создание собственных защищенных сетей для медорганизаций находящихся на территории больничного городка.

2. Проблемы материально-технической оснащенности и организации эксплуатации.

В ходе реализации программы модернизации здравоохранения в части информатизации в медицинские организации поступило значительное количество  оборудования и программного обеспечения. Однако это лишь малая часть того что требуется. Дальнейшее федеральное финансирование оснащения медорганизаций защищенными автоматизированными рабочими местами прекращено. В результате дальнейшая финансовая нагрузка по оснащению МО ложится на сами медицинские организации, что опять же упирается в недостаток финансовых средств. Естественно при таком подходе возникает задача минимизации расходов.

Второй вопрос - это правильное содержание и эксплуатация имеющихся технических и программных средств. И контроль за этими работами со стороны руководителей медорганизаций. К сожалению, эта работа во многих учреждения находится на низком уровне.

|3. Низкий уровень использования электронных сервисов.

В настоящее время использование в МО электронных сервисов воспринимается как дополнительная нагрузка на медработников. Такое понимание ситуации неверно в корне. С 27.06.2010 года введен в действие ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" в котором конкретно указаны качественные характеристики госуслуг, в т.ч. и медицинских. Электронные сервисы - это инструмент реализации медицинских услуг и контроля за их выполнением. Контроль этот сквозной. Показатели об уровне и качестве работы электронных сервисов в настоящее время контролируются напрямую МЗ РФ. Требования к количественным и качественным показателям реализации электронных сервисов содержатся в приказе МЗ РА от 12.08.2014 № 168 «Об устранении недостатков текущего состояния предоставления государственных услуг в сфере здравоохранения с использованием информационных технологий»

3. Кадровый вопрос

Для успешной работы в области информационных технологий, эта деятельность должна быть обеспечена человеческим ресурсом. Здесь две слагаемых.

Первое - штатный специалист-информатизатор в МО, уровень его подготовки и дисциплины. Второе - уровень подготовки пользователей. Требование к компьютерной грамотности медицинских работников должно являться обязательным и безусловным.

Это налагает дополнительные обязательства на руководство МО. Сегодня уровень специалистов-информатизаторов зачастую весьма невысок, еще хуже дела с исполнительской дисциплиной. Что касается компьютерной грамотности медицинских работников – она нередко весьма низкая. И это также тема для руководителей МО.

Коллегия решила:

Признать работу по информатизации здравоохранения Республики Алтай -  удовлетворительной.

Рекомендовать:

1. Министерству здравоохранения РА (Пелеганчук В.А.):

1.1. Обеспечить системный эффективный контроль за проводимыми мероприятиями в области информатизации учреждений здравоохранения в РА.

2.2. Гарантировать бюджетное обеспечение работ по информатизации для медорганизаций финансирующихся чисто из бюджета.

2. Медицинскому информационно-аналитическому центру (Федотов Ф.Ф.):

2.1. Обеспечить эффективную организационно-методическую работу по внедрению и эксплуатации ЕГИСЗ в регионе.

2.2. Продолжить организационную работу по внедрению электронных сервисов в  медорганизациях РА.

2.3. Разработать мониторинговый отчет и обеспечить регулярный мониторинг состояния работ по информатизации медицинских организаций региона.

2.4. Обеспечить проверки состояния организации работ по информатизации всех медицинских организаций региона не реже 1 раза в год.

2.5. Разработать план мероприятий для медицинских организаций по снижению эксплуатационных расходов на содержание медицинских информационных систем.

2.6. Обеспечить 100% составление реестров в ТФОМС на пролеченных больных через медицинскую информационную систему через интеграцию её с программой ТФОМС и федеральным сервисом  (до конца года).

3. Главным врачам медицинских организаций РА:

3.1. Предпринять меры по дооснащению подведомственных организаций автоматизированных рабочих мест. Регистратуры поликлиник и приемные покои стационаров оснастить рабочими местами на 100%.

3.2. Обеспечить своевременную оплату за предоставленные услуги по ЗКСПД. Провести работы по снижению эксплуатационных расходов по ЗКСПД

3.3. Обеспечить интеграцию данных АХД медицинских учреждений в систему свода и анализа АХД МЗ РФ.

3.4. Обеспечить 100% проводку записи на прием к врачам через электронную регистратуру (до конца года).

3.5. Обеспечить 100% проводку больных направляемых на стационарное лечение через приемный покой в медицинской информационной системе.

3.6. Обеспечить надлежащий контроль за качеством работы специалистов-информатизаторов.

3.7. Организовать работу по повышению компьютерной грамотности медицинских работников.

3.8. Проводить на регулярной основе мероприятия по исполнению требований ФЗ-152 «О защите персональных данных».

3.9. Обеспечить своевременный, качественный мониторинговый отчет по информатизации медицинских организаций в БУЗ РА «МИАЦ», согласно утвержденного графика.

4. Начальнику КУРА «УОД МЗ РА» (Рязанова Е.В.):

4.1. Обеспечить финансовое обеспечение работ по информатизации в подведомственных бюджетных учреждениях.

4.2. Провести работы по интеграция данных АХД подведомственных медорганизаций в систему свода и анализа АХД МЗ РФ.

Контроль за выполнением решения Коллегии оставляю за собой.

Председатель коллегии,

Министр                                                			     В.А. Пелеганчук

Секретарь Коллегии                                        		     Ф.Ф. Федотов