Министерство здравоохранения Республики Алтай

КОЛЛЕГИЯ

Заседание № 2

20.12.2019 г.                                                                                 Решение № 2.4

Горно-Алтайск

«О реализации регионального проекта

«Создание единого цифрового контура

в здравоохранении на основе ЕГИСЗ»

в Республике Алтай в 2019 году

и задачах на 2020 г.»

Заслушав и обсудив доклад директора БУЗ РА «МИАЦ» М.В. Штанакова коллегия отметила:

На текущий момент в Республике Алтай функционирует 26 медицинских организаций (юридических лиц), в том числе 78 территориально-выделенных структурных подразделений, 131 фельдшерско-акушерских пунктов. На текущий момент в медицинских организациях 1062 автоматизированных рабочих мест. 100% медицинских организаций подключены к защищённой сети передачи данных. 100% медицинских организаций (юридических лиц) подключены к Региональной медицинской информационной системе (МИС). Также на территории региона расположены 28 структурных подразделений районных больниц (участковые больницы и врачебные амбулатории), которые также обеспечены подключением к сети Интернет на основе ВОЛС и спутниковой связи.

131 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) медицинских организаций Республики Алтай планируется обеспечить доступом к сети «Интернет» в 2019-2021 гг. в рамках реализации мероприятий федерального проекта Минкомсвязи России «Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». В 2019 году проведена работа по подключению 33 ФАП в Усть-Канском, Онгудайском и Майминском районах.

Основные функции, используемые в МИС медицинскими работниками:

электронная регистратура,

отделение приемного покоя,

ведение протоколов осмотров, дневников, назначения, формирование направлений, выписные эпикризы,  карты профосмотров, карты диспансеризации, формирование рецептов, ведение амбулаторных медицинских карт, ведение историй болезни в стационарах,

формирование реестра счетов с последующей отправкой в ИС ТФОМС Республики Алтай и страховые медицинские компании,

ИС «Мониторинг беременных»,

регистр прикрепленного населения.

Общий объём затрат на реализацию регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» Республики Алтай в 2019 году составил 130,53 млн. руб. в том числе по средств федерального бюджета 56,38 млн. руб, за счет средств регионального бюджета 0,57, за счет программ развития средств ОМС — 73,58 млн. руб.

В рамках проекта были выполнены следующие мероприятия:

Расширение вычислительных мощностей Аппаратной в МИАЦ;

Развитие РС ЕГИСЗ Республики Алтай в части модернизации РМИС;

Развитие РС ЕГИСЗ Республики Алтай внедрение телемедицинских консультаций;

Развитие РС ЕГИСЗ Республики Алтай, создание Центра обработки вызовов  подключение к централизованной подсистеме отделений скорой и неотложной медицинской помощи и медицинских организаций оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь. На базе данной платформы, будет развернут колл-центр.

Для реализации мероприятий  регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» концу 2019 года планируется достигнуть показателя 29,50% ТВСП, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с ФСС. (Модуль «Листки нетрудоспособности»)

Тестирование функционала межведомственного взаимодействия с 
ФБ МСЭ. Модуль в РМИС «Реестр инвалидов».

Расширение записи на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) в личном кабинете пациента «Моё здоровье» записи на прохождение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации и вызова врача на дом.

В опытной эксплуатации внедрен модуль «Архив медицинских документов» предназначен для автоматизации процесса регистрации электронных медицинских документов (ЭМД) в федеральном сервисе Регистр электронных медицинских документов (РЭМД) и их предоставление по требованию сервиса подписанные Усиленной квалифицированной электронной подписью врачей. На текущий момент реализована отправка Протоколов консультаций. На 2020 год количество ЭМД необходимых для передачи в РЭМД из РМИС будет еще 4 - протоколы инструментального исследования, лабораторного исследования и телемедицинских консультаций и медицинских свидетельств о смерти и о рождении.

Общий объём затрат на реализацию регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» Республики Алтай в 2020 году составит 251,72 млн. руб. в том числе по средств федерального бюджета 192,29 млн. руб., за счет средств регионального бюджета, за счет программ развития средств ОМС - 59,95 млн. руб.

В рамках проекта предполагается выполнение следующих мероприятий:

- Расширение серверных мощностей государственных и муниципальных медицинских организаций;

- Аренда ЦОД для размещения государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации;

- Приобретение автоматизированных рабочих мест для медицинских работников (компьютерное оборудование).

В 2020 году за счет средств регионального проекта предусмотрено оснащение медицинских организаций автоматизированными рабочими местами для достижения показателя 100% оснащения АРМ медицинских работников.

- Замена устаревших автоматизированных рабочих мест для медицинских работников (компьютерное оборудование).

В данный момент в медицинских организациях эксплуатируется большое количество персональных компьютеров, купленных в 2011 году. В связи с высокой степенью их износа требуется замена, мероприятия запланированы в 2020 году. Потребность в дооснащении составляет 430 компьютера.

В 2020 году планируется централизованная поставка 633 принтеров А4 для укомплектования АРМ медицинских работников. Для развития «Лабораторной информационной системы» планируется оснащение медицинских организаций термотрансферными принтерами.

- Услуги связи доступа в сеть интернет для обеспечения работы с государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской федерации.

- Обеспечение врачей сертификатами усиленной квалифицированной электронной подписи.

- Выполнение мероприятий по обеспечению информационной безопасности при эксплуатации государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской федерации, медицинских информационных систем медицинских организаций.

- Модернизация медицинской информационной системы медицинских организаций – участников РС ЕГИСЗ для соответствия требованиям Минздрава России и взаимодействие с другими отраслевыми информационными системами (в том числе ФСС, МСЭ). До конца года планируется внедрение модуля направлений на МСЭ.

- Обеспечение технической поддержки и функционирования медицинских информационных систем государственных и муниципальных медицинских организаций.

- Управление скорой и неотложной медицинской помощью.

В 2019 году создается единый централизованный центр обработки вызовов в целях обеспечения бесперебойной обработки вызовов 03. В 2020 году планируется подключение к единому центру 11 медицинских учреждений, оказывающих скорую медицинскую помощь.

11. «Управление льготным лекарственным обеспечением».

12. «Управление потоками пациентов».

Планируется создание системы управления очередями записи на прием с целью обеспечения равномерной нагрузки на медицинские организации и медицинских работников, аналитика и мониторинг доступности записи на прием к врачу в сроки, установленные территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, мониторинг доступности медицинской помощи и рекомендации по ее повышению, балансировку и оптимизацию нагрузки на узкопрофильных специалистов, мониторинг активных записей по выбранному профилю и так далее.

13. «Телемедицинские консультации».

В настоящий момент в регионе внедряется решение, позволяющее проводить дистанционные телемедицинские консультации режиме реального времени. Данное решение позволит организовать видеосвязь по технологии «врач-врач», обеспечивает функциональность по удаленному описанию рентгенологических изображений, консультированию по поступающим в дистанционном режиме кардиограммам.

В 2020 году планируется развитие системы для обеспечения возможности консультации врачей сельской местности, в том числе в режиме консилиума. Система должна соответствовать требованиям приказа Минздрава России от 30.11.2017 № 965н "Об утверждении порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий".

Коллегия решила:

Признать работу по реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ» в Республике Алтай удовлетворительной.

Рекомендовать:

1. Министерству здравоохранения Республики Алтай:

1.1. Обеспечить системный эффективный контроль за реализацией регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ» в Республике Алтай.

2. БУЗ РА «Медицинский информационно-аналитический центр» (Штанаков М.В.):

2.1. Продолжить реализацию регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ» в Республике Алтай в 2020 г.

2.2. Обеспечить регулярный мониторинг состояния работ по реализации регионального проекта.

2.3. Обеспечить контроль за соблюдением требований ФЗ-152 «О защите персональных данных» в медицинских организаций при реализации регионального проекта.

2.4. Вести планомерную работу по снижению эксплуатационных расходов медицинских организаций на содержание медицинских информационных систем.

3. Главным врачам медицинских организаций Республики Алтай:

3.1. Обеспечить выполнение требований Федерального закона от 26.07.2017 г. №187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации".

3.2. Обеспечить в кратчайшие сроки после подключения фельдшерско-акушерских пунктов к сети Интернет АРМами и работу медицинских работников в МИС.

3.4. Обеспечить реализацию регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ» в Республике Алтай в 2020 году в медицинских организациях.

3.5. Обеспечить регулярное повышение квалификации системных администраторов, в том числе в области информационной безопасности, контроль за надлежащим качеством исполнения ими своих профессиональных обязанностей.

3.6. Все работы проводить в строгом соответствии с требованиями законодательства РФ в области персональных данных и информационной безопасности.

Контроль за выполнением решения Коллегии оставляю за собой.

Председатель Коллегии,

Министр									С.М. Коваленко

Секретарь Коллегии							М.В. Штанаков