На реализацию **РП «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации»** всего за счет всех источников предусмотрено **125 467,93 тыс. рублей,** в том числе за счет федерального бюджета **122 644,90 тыс. рублей**, за счет республиканского бюджета **2 823,03** тыс. рублей.

В рамках регионального проекта предусмотрены:

а) **капитальные ремонты медицинских организаций** всегона сумму
13 817,41 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 13 506,52 тыс. рублей, за счет республиканского бюджета 310,89 тыс. рублей.

капитальный ремонт **участковой больницы с.Усть-Кумир** Усть-Канского района в сумме **11 917,40 тыс. рублей,** в том числе за счет федерального бюджета
11 649,26 тыс. рублей, за счет республиканского бюджета 268,14 тыс. рублей.
Сумма заключенного контракта составляет **11 917,40 тыс. рублей** (100%).
На 27 октября 2023 г. финансирование составляет **11 917,4** тыс. рублей (100%). Заключен контракт на оставшиеся виды работ 9 октября 2023 г. С 12 октября подрядчик приступил к выполнению работ

капитальный ремонт **ФАП с. Кырлык** Усть-Канского района в сумме **1 900,01 тыс. рублей**, в том числе за счет федерального бюджета 1 1 857,26 тыс. рублей, за счет республиканского бюджета 42,75 тыс. рублей. Сумма заключенного контракта составляет **1 900,01 тыс. рублей** (100%). На 27 октября 2023 г. финансирование составляет **1 900,01** тыс. рублей (100%). Кассовое освоение до 2 ноября 2023 г.

б) **приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации**, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов в количестве **12 единиц** на сумму **11 256,67 тыс. рублей,** в том числе за счет федерального бюджета 11 003,39 тыс. рублей, за счет республиканского бюджета 253,28 тыс. рублей.

Заключен контракт на сумму 11 256,67 тыс. рублей (100%). Кассовое исполнение – 11 256,67 тыс. рублей (100%). Поставка автомобилей осуществлена.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  | **Получатель** | **Адрес поставки** | **Количество, шт.** |
| Автомобиль легковой | БУЗ РА «Усть-Коксинская районная больница» | Республика Алтай, с. Усть-Кокса, ул. Советская, д. 153 | 2 |
| БУЗ РА «Усть-Канская районная больница» | Республика Алтай, с. Усть-Кан, ул. Юбилейная, д. 3 | 1 |
| БУЗ РА «Шебалинская районная больница» | Республика Алтай, с. Шебалино, ул. Федорова, д. 24 | 1 |
| БУЗ РА «Улаганская районная больница» | Республика Алтай, с. Улаган, ул. Больничная, д. 30 | 2 |
| БУЗ РА «Кош-Агачская районная больница» | Республика Алтай, с. Кош-Агач, ул. Медицинская, д.3 | 1 |
| БУЗ РА «Чойская районная больница» | Республика Алтай, Чойский район, с. Гусевка, ул. 40 лет Победы, 2а | 1 |
| БУЗ РА «Турочакская районная больница» | Республика Алтай, с. Турочак, ул. Набережная, д.1 | 2 |
| БУЗ РА «Онгудайская районная больница» | Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Космонавтов, д. 84 | 1 |
| БУЗ РА «Кош-Агачская районная больница» | Республика Алтай, с. Кош-Агач, ул. Медицинская, д.3 | 1 |
|  | ИТОГО:  |  | 12 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  | Начальная (максимальная) цена контракта, руб. | Дата направления заявки в УО для проведения торгов | Дата публикации извещения | Дата определения поставщика | Дата заключения контракта | Цена контракта (руб.) | Наименование поставщика | Фактическая дата поставки товара | Кассовое исполнение | Текущая стадия |
| Приобретение автомобильного транспорта | 11 256 666,70 | 01.12.2022 | 07.12.2022 | 07.12.2022 | 27.12.2022 | 11 256 666,70 | ООО "Фастар Эксперт" | 17.02.2023 | 11 256 666,70 | Контракт исполнен |
| **ИТОГО (руб):** | **11 256 666,70** |  |  |  |  | **11 256 666,70** |  |  | **11 256 666,70** |  |

в) **приобретение оборудования в медицинские организации**, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в количестве **6 единиц** на сумму
**54 393,76 тыс. рублей,** в том числе за счет федерального бюджета 53 169,90 тыс. рублей, за счет республиканского бюджета 1 223,86 тыс. рублей.

1. Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический моно- и биполярный с комплектом соответствующего инструментария в БУЗ РА «Онгудайская РБ» - **контракт исполнен;**

2. Аппарат рентгеновский маммографический цифровой или аналоговый в БУЗ РА «Республиканская больница» - **контракт исполнен**;

3. Аппарат рентгеновский маммографический цифровой или аналоговый в БУЗ РА «Кош-Агачская РБ» - **контракт исполнен**;

4. Передвижной рентгеновский аппарат в БУЗ РА «Кош-Агачская РБ» **контракт исполнен**;

5. Передвижной рентгеновский цифровой аппарат в БУЗ РА «Республиканская больница» - **контракт исполнен**;

6. Стерилизатор воздушный (сухожаровой) в БУЗ РА «Усть-Канская РБ» - **контракт исполнен.**

Законтрактовано **54 393,75** тыс. рублей (100%).

Касса составляет **54 393,75** тыс. рублей (100%).

В соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства РФ Т.А. Голиковой от 12.04.2023 г. № ТГ-П12-5115 сумму сложившейся экономии и нераспределенного остатка в рамках реализации региональной программы модернизации необходимо направить на увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства РФ. В связи с этим проект изменений в части перераспределения сложившейся экономии не поддержан Минздравом РФ.

12 мая 2023 года дополнительное соглашение № 056-09-2022-630/8 об уменьшении объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств субъектов Российской Федерации утверждён Министерством здравоохранения РФ Сумма уменьшения бюджетных ассигнований составила **46 771 171,61 рублей**, в том числе федеральный бюджет 45 714 300 рублей, республиканский бюджет 1 056 871,61 рублей.

Распоряжением Правительства Республики Алтай «О перераспределении бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Алтай на 2023 год» от 15 июня 2023 г. № 334-р сумма кассового плана бюджетных ассигнований снижена на сумму возврата экономии.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Наименование оборудования | Начальная (максимальная) цена контракта, руб | Дата направления заявки в УО для проведения торгов | Дата публикации извещения | Дата определения поставщика | Дата заключения контракта | Цена контракта (руб) | Наименование поставщика | **Фактическая дата поставки товара** | Кассовое исполнение | Текущая стадия |
| 1 | Аппарат рентгеновский маммографический цифровой (2 шт - Ресбол, Кош-Агач) | 32 200 000,00 | 15.02.2023 | 16.02.2023 | 01.03.2023 | 13.03.2023  | 32200000,00  | ООО «ПикМед»  |  10.06.2023 | 32200000,00 | Контракт исполнен |
| 2 | Передвижной рентгеновский аппарат (2 шт - Ресбол, Кош-Агач) | 20 400 000,00 | 15.02.2023 | 16.02.2023 | 01.03.2023 | 13.03.2023  |  20400000,00 | ООО«А-Нова»  |  11.05.2023 |  20400000,00 | Контракт исполнен  |
| 3 | Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический моно- и биполярный с комплектом соответствующего инструментария (Онгудай) | 1 754 942,50 | 16.02.2023 | 20.02.2023 | 02.03.2023 | 13.03.2023  |  1 754 942,50 | ООО «ПикМед»   | 29.03.2023 | 1 754 942,50  | Контракт исполнен  |
| 4 | Стерилизатор воздушный (сухожаровой) (Усть-Кан) | 54 666,67 | 20.02.2023 | 20.02.2023 | 01.03.2023 | 13.03.2023  | 38 812,95  | ООО «АльянсМедСервис»  |  11.05.2023 | 38 812,95  | Контракт исполнен  |
|   | **ИТОГО (руб):** | **54 409 609,17** |   |   |   |   | **54 393 755,45** |   |   | **54 393 755,45** |   |

г) **приобретение объектов недвижимого имущества для размещения
6 ФАПов** (с.Кызыл-Таш Кош-Агачского района, с.Ороктой Чемальского района, с.Санаровка Усть-Канского района, с.Банное Усть-Коксинского района, с.Каспа Шебалинского района, п.Алферово Майминского района) на сумму **46 000,00 тыс. рублей,** в том числе за счет федерального бюджета 44 965,00 тыс. рублей, за счет республиканского бюджета 1 035,00 тыс. рублей.

Контракты по приобретению объектов недвижимого имущества для размещения ФАПов заключены (100%).

На 27 октября 2023 г. приобретены ФАПы в с. Алферово Майминского района, с. Ороктой Чемальского района, с. Кызыл-Таш Кош-Агачского района, в с. Каспа Шебалинского района кассовое исполнение составляет 31 000,00 тыс. рублей (67,4 %). 14 июля 2023 г. получена лицензия на осуществление медицинской деятельности, объект функционирует (ФАП с. Алферово).