Министерство здравоохранения Республики Алтай

КОЛЛЕГИЯ

Заседание № 3

25.12.2020 г.                                                                                       Решение № 3.1.

Горно-Алтайск

«О реализации регионального проекта

«Создание единого цифрового контура

в здравоохранении на основе ЕГИСЗ»

в Республике Алтай в 2020 году

и задачах на 2021 г.»

Заслушав и обсудив доклад директора КУЗ РА «МИАЦ» М.В. Штанакова коллегия отметила:

На текущий момент в Республике Алтай функционирует 26 медицинских организаций (юридических лиц), в том числе 69 территориально-выделенных структурных подразделений, 141 фельдшерско-акушерских пунктов. На текущий момент в медицинских организациях 1452 автоматизированных рабочих мест. 100% медицинских организаций подключены к защищённой сети передачи данных. 100% медицинских организаций (юридических лиц) подключены к Региональной медицинской информационной системе (МИС). Также на территории региона расположены 23 структурных подразделений районных больниц (участковые больницы и врачебные амбулатории), которые также обеспечены подключением к сети Интернет на основе ВОЛС и спутниковой связи.

141 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) медицинских организаций Республики Алтай планируется обеспечить доступом к сети «Интернет» в 2019-2021 гг. в рамках реализации мероприятий федерального проекта Минкомсвязи России «Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». В 2019 году проведена работа по подключению 33, в 2020 году подключены еще 46 ФАП во всех районах республики. В 2021 году планируется завершение работы по подключение ФАПов к сети Интернет.

Общий объём затрат на реализацию регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» Республики Алтай в 2020 году составил 256,66 млн. руб. в том числе средств федерального бюджета 192,29 млн. руб., за счет средств регионального бюджета 1,92, за счет программ развития средств ОМС — 64,37 млн. руб.

В рамках проекта были выполнены следующие мероприятия:

Модернизация Аппаратной 04 в КУЗ РА «МИАЦ»;

Разработка моделей угроз и проектирование системы защиты информации в медицинских организациях – участниках РС ЕГИСЗ;

Поставка автоматизированных рабочих мест, печатающих устройств и термопринтеров для лаборатории;

Приобретение комплекса средств автоматизации для создания Центральный архив медицинских изображений (ЦАМИ);

Приобретение медицинской информационной системы «Управление скорой и неотложной медицинской помощью» и приобретение планшетных компьютеров для бригад скорой медицинской помощи;

Приобретение информационной системы «Управление льготным лекарственным обеспечением»;

Расширение применения информационной системы «Управление потоками пациентов»;

Модернизация информационной системы телемедицинских консультаций для взаимодействия с РЭМД ЕГИСЗ;

Модернизация Аппаратной 04 в КУЗ РА «МИАЦ» позволит расширить объём хранимых данных и разместить на собственной серверной площадке ряд информационных систем, в том числе ЦАМИ.

Разработка моделей угроз и проектирование системы защиты информации в медицинских организациях – участниках РС ЕГИСЗ:

Позволит повысить защищенность информационных систем и сервисов как РС ЕГИСЗ в целом так и каждой медицинской организации по отдельности. В дальнейшем это позволит создать целостную систему защиты информации и провести аттестацию РС ЕГИСЗ по требованиям безопасности.

При этом в медицинских организациях необходимо обратить особое внимание на выполнение организационных мероприятий по защите информации и безопасности персональных данных, а также использование существующих технических средств.

Поставка автоматизированных рабочих мест, печатающих устройств и термопринтеров для лаборатории:

Всего в 2020 году в медицинские организации поставлено 694 АРМ и 445 печатающих устройств для работы с сервисами РС ЕГИСЗ, в том числе и для работы на подключаемых к сети Интернет ФАП. При этом имеются медицинские организации, которые до настоящего времени не ввели их в эксплуатацию.

Так же существуют проблемы с обеспеченностью медицинских работников электронно-цифровыми подписями, что негативно отражается на возможности подписания электронных медицинских документов (листки нетрудоспособности, осмотр врача, направления на МСЭ и т.д.) и дальнейшую передачу их в РЭМД ЕГИСЗ.

Использование этих сервисов обязательно так как от них зависит выполнение регионом показателей регионального проекта. И мониторинг Минздравом России ведется в разрезе каждой медицинской организации и каждого структурного подразделения.

Приобретение комплекса средств автоматизации для создания Центральный архив медицинских изображений (ЦАМИ):

Внедрение ЦАМИ позволит создать единый оцифрованный архив всех медицинских изображений региона (прежде всего рентгенснимков) доступный для любого врача в МИС, наблюдать динамику, исключить оборот снимков на пленках.

Приобретение медицинской информационной системы «Управление скорой и неотложной медицинской помощью» и приобретение планшетных компьютеров для бригад скорой медицинской помощи:

В рамках новой МИС предусмотрена возможность создания единой диспетчерской скорой медицинской помощи региона и работы врачей и фельдшеров в МИС на вызове у постели больного, осуществлять маршрутизацию больных, вести контроль за передвижением бригад и обслуживанием вызовов.

В соответствии с региональным проектом до конца 2020 года необходимо было создать Единую диспетчерскую, однако до настоящего времени этого не произошло. БУЗ РА «ЦМК» необходимо это сделать в самое ближайшее время.

Приобретение информационной системы «Управление льготным лекарственным обеспечением»:

Позволит качественно управлять процессом льготного лекарственного обеспечения, формирования заявок, отслеживания остатков, выписку больным электронных рецептов, в том числе и на ФАП, контроль движения лекарственных препаратов на всех этапах.

Расширение применения информационной системы «Управление потоками пациентов»:

В рамках данной системы во всех медицинских организациях должны быть развернуты колл-центры для приема обращений граждан, записи на прием к врачу, вызова врача на дом, справочных вопросов. Это же мероприятие необходимо провести и в рамках внедрения новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь («Бережливая поликлиника»). Опыт работы колл-центра поликлиники Республиканской больницы в 2020 году показал насколько это важный инструмент работы с пациентами и в условиях продолжающейся пандемии может помочь в работе медицинским организациям при правильной организации его работы.

Модернизация информационной системы телемедицинских консультаций для взаимодействия с РЭМД ЕГИСЗ:

В 2019 году в регионе было внедрено решение, позволяющее проводить дистанционные телемедицинские консультации режиме реального времени. Данное решение позволило организовать видеосвязь по технологии «врач-врач». При этом можно отметить что в течении 2020 года система использовалась недостаточно эффективно. в соответствии с поручением министра здравоохранения Республики Алтай, неоднократными письмами Минздрава Республики Алтай и КУЗ РА «МИАЦ» необходимо было организовать проведение телемедицинских консультаций (ТМК) между районными больницами и республиканскими медицинскими организациями через «Портал телемедицинских консультаций Республики Алтай».

В тоже время по итогу 2020 года отмечается недостаточное количество проведенных ТМК, в целом районными больницами проведено 3-5 консультаций. За 2020 год проведено всего 64 ТМК.

В текущем году произведена доработка информационной системы для обеспечения выгрузки подписанных протоколов ТМК в РЭМД ЕГИСЗ.

В текущем году продолжалась работа по выводу данных пациентов на портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), при это в ряде медицинских организаций не выводилось на ЕПГУ расписание приема врачей, в том числе на УБ, ВА. В 2021 году на очереди расписание на ФАП.

Общий объём затрат на реализацию регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» Республики Алтай в 2021 году составит 113,50 млн. руб., в том числе средств федерального бюджета 47,91 млн. руб., за счет средств регионального бюджета 0,48 млн. руб., за счет программ развития средств ОМС - 65,1 млн. руб.

В рамках проекта предполагается выполнение следующих мероприятий:

- Внедрение вертикально-интегрированных медицинских информационных систем Минздрава России: «Онкология», «Кардиология», «Акушерство и гинекология»;

- 100% обеспечение медицинскими организациями межведомственного электронного взаимодействия с информационной системой Федерального фонда социального страхования в части передачи электронного листка нетрудоспособности посредством Региональной медицинской информационной системы;

- 100% обеспечение медицинскими организациями межведомственного электронного взаимодействия с учреждениями медико-социальной экспертизы посредством ЕГИСЗ.

Коллегия решила:

Признать работу по реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ» в Республике Алтай удовлетворительной.

Рекомендовать:

1. Министерству здравоохранения Республики Алтай:

1.1. Обеспечить системный эффективный контроль за реализацией регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ» в Республике Алтай.

2. КУЗ РА «Медицинский информационно-аналитический центр» (Штанаков М.В.):

2.1. Продолжить реализацию регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ» в Республике Алтай в 2021 г.

2.2. Обеспечить регулярный мониторинг состояния работ по реализации регионального проекта.

2.3. Обеспечить контроль за соблюдением требований ФЗ-152 «О защите персональных данных» в медицинских организациях при реализации регионального проекта.

2.4. Вести планомерную работу по снижению эксплуатационных расходов медицинских организаций на содержание медицинских информационных систем.

3. Главным врачам медицинских организаций Республики Алтай:

3.1. Обеспечить выполнение требований Федерального закона от 26.07.2017 года №187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации".

3.2. Обеспечить в кратчайшие сроки после подключения фельдшерско-акушерских пунктов к сети Интернет АРМами и работу медицинских работников в МИС, незамедлительный ввод в эксплуатацию всего поступившего оборудования (АРМ, принтеры, термопринтеры, дигитайзеры и т.д.).

3.4. Обеспечить работу медицинских работников в информационных системах в полном объеме, в том числе с использованием ЭЦП (направление на МСЭ, ЭЛН, протоколы осмотра и т.д.), ведение актуального расписания с выводом на ЕПГУ.

3.5. Обеспечить реализацию регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ» в Республике Алтай в 2021 году в медицинских организациях.

3.6. Обеспечить регулярное повышение квалификации системных администраторов, в том числе в области информационной безопасности, контроль за надлежащим качеством исполнения ими своих профессиональных обязанностей.

3.7. Все работы проводить в строгом соответствии с требованиями законодательства РФ в области персональных данных и информационной безопасности.

3.8. Обеспечить в 2021 году проведение телемедицинских консультаций через «Портал телемедицинских консультаций» с установленной частотой всем нуждающимся больным.

3.9. Главным врачам КУЗ РА «ПБ», КУЗ РА «ПТД» обеспечить в 2021 году постоянную работу в медицинской информационной системе.

3.8. Директору БУЗ РА «ЦМК» обеспечить создание единой диспетчерской скорой медицинской помощи региона.

Контроль за выполнением решения Коллегии оставляю за собой.

Председатель Коллегии,

Министр									С.М. Коваленко

Секретарь Коллегии							М.В. Штанаков

# Comments

26 это с домом ребенка и лечебным питанием. В ЕГИСЗ 24.